ACCORD-CADRE DE TRAVAUX

Département de l’Ardèche

ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COLLECTIVITES - DIRECTION DES ROUTES -

Territoire Sud-Est - Secteur opérationnel de Privas

Chemin du Mézayon

07000 Privas

Travaux d’entretien et de modernisation de la voirie 2017-2020- Commune de SAINT SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC

Commune de ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC

Cahier des Clauses Administratives Particulières

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

SOMMAIRE

Article premier : Objet de l’accord-cadre – Dispositions générales	4

1.1 - Objet de l’accord-cadre	4

1.1 bis - Type d’accord-cadre	4

1.2 - Décomposition en lots de l’accord-cadre	4

1.3 - Maîtrise d’œuvre	4

1.4 - Contrôle technique	5

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé	5

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire	5

Article 2 : Pièces constitutives	5

Article 3 : Prix	6

3.1 - Caractéristiques des prix	6

3.2 - Modalités de variation des prix	6

3.3 - Répartition des dépenses communes	7

Article 4 : Clauses de financement et de sûreté	7

4.1- Garantie financière	7

4.2- Avance	7

Article 5 : Modalités de règlement des comptes	7

5.1 - Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de paiement	7

5.2 - Approvisionnements	8

5.3 - Tranches optionnelles	8

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants	8

Article 6 : Durée -  Délai d’exécution - Pénalités et Primes	9

6.1 - Délai d’exécution des travaux	9

6.2 - Prolongation du délai d’exécution	9

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance	9

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits	9

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits	9

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits	10

Article 8 : Implantation des ouvrages	10

8.1 - Piquetage général	10

8.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens	10

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux	10

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux	10

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier	10

9.3 - Plan d’assurance qualité	11

9.4 - Registre de chantier	11

Article 10 : Etudes d’exécution	11

Article 11 : Installation et organisation du chantier	11

Article 12 : Dispositions particulières à l’achèvement du chantier	11

12.1 - Gestion des déchets de chantier	11

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	11

12.3 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux	11

12.4 - Documents à fournir après exécution	11

12.5 - Travaux non prévus	11

Article 13 : Réception des travaux	11

13.1 - Dispositions applicables à la réception	11

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée	12

13.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages	12

Article 14 : Garanties et assurances	12

14.1 - Délais de garantie	12

14.2 - Garanties particulières	12

14.3 - Assurances	12

Article 15 : Résiliation de l’accord-cadre	12

Article 16 : Droit et langue	12

Article 17 : Clauses complémentaires	12

Article 18 : Dérogations aux documents généraux	12

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

# Article premier : Objet de l’accord-cadre – Dispositions générales

## 1.1 - Objet de l’accord-cadre

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent :

Travaux d’entretien et de modernisation de la voirie 2017-2020- Commune de SAINT SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC

Ce marché à bons de commande concerne un ensemble de prestations inhérentes à des travaux de terrassements, pluvial,  maçonnerie, location de matériel et travaux de chaussée sur la voirie routière de la commune de SAINT SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC

Lieu(x) d’exécution : Commune de SAINT SYMPHORIEN SOUS  CHOMERAC

## 1.1 bis - Type d’accord-cadre

Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre avec minimum et maximum passé en application de l’article 78 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.  Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d’exécution des prestations. Il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

Chaque bon de commande précisera :

- le nom ou la raison sociale du titulaire ;

- la date et le numéro du marché ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- la nature et la description des travaux à réaliser ;

- les délais d’exécution (date de début et de fin) ;

- les lieux d’exécution des travaux ;

- le montant du bon de commande ;

- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations;

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront être honorés par le ou les titulaires.

## 1.2 - Décomposition en lots de l’accord-cadre

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

## 1.3 - Maîtrise d’œuvre

La maîtrise d’oeuvre est assurée par :

Direction des Routes - Territoire Sud-Est - Secteur opérationnel de Privas

ATC

Chemin de Mezayon

07000 Privas

Le maître d’oeuvre est : Monsieur le responsable de Territoire Sud-Est

La mission du maître d’oeuvre est

Les études de projet (PRO)

L’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)

L’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les entrepreneurs (VISA)

La direction et la surveillance des travaux (DET)

L’assistance au Maitre de l’Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la «Garantie de Parfait Achèvement»

## 1.4 - Contrôle technique

Sans objet.

## 1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont à prévoir pour cette opération.

## 1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire de l’accord-cadre. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution de l’accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution de l’accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la mise en demeure, la résiliation de l’accord-cadre est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l’exécution de l’accord-cadre, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire à aucune indemnité.

# Article 2 : Pièces constitutives

Les pièces contractuelles de l’accord-cadre sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après :

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 08 septembre 2009

- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux

- Le bordereau des prix unitaires

# Article 3 : Prix

## 3.1 - Caractéristiques des prix

Les prestations de l’accord-cadre à bons de commande seront réglées par application des prix unitaires.

## 3.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte d’engagement par le titulaire ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les formules suivantes :

Cn = 15,00% + 85,00% (In/Io)

Ce coefficient sera arrondi au millième supérieur.

Il est rappelé que la règle de l’arrondi au millième supérieur doit être interprétée comme suit :

. il ne doit être conservé que trois chiffres après la virgule, le «millième» étant la troisième de ces décimales.

. si la quatrième décimale est égale à 0, le millième est inchangé.

. si la quatrième décimale est supérieure à 0, le millième est augmenté d’une unité.

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision,

- Io : valeur de l’index de référence au mois zéro,

- In : valeur de l’index de référence au mois n,

Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois précédent celui au cours duquel commence la nouvelle période d’application de la formule. Les prix ainsi révisés seront invariables pendant cette période.

Ce coefficient sera arrondi au millième supérieur.

Il est rappelé que la règle de l’arrondi au millième supérieur doit être interprétée comme suit :

. il ne doit être conservé que trois chiffres après la virgule, le «millième» étant la troisième de ces décimales.

. si la quatrième décimale est égale à 0, le millième est inchangé.

. si la quatrième décimale est supérieure à 0, le millième est augmenté d’une unité.

Les index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l’Ecologie du Développement durable, des Transports et du Logement, sont les suivants :

| Index | Libellé |
| --- | --- |
| TP01 | Index Travaux Publics - Index général TP - Base 2010 |
| TP09 | Index Travaux Publics - Fabrication et mise en oeuvre d’enrobés - Base 2010 |

appliqués aux prix :

| Index | Prix concernés |
| --- | --- |
| TP01 | Prix 1 à 240 et 300 à 503 |
| TP09 | Prix 250 à 251 |

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n’est procédé à aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte du marché suivant la parution de l’index correspondant.

## 3.3 - Répartition des dépenses communes

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

# Article 4 : Clauses de financement et de sûreté

## 4.1- Garantie financière

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

## 4.2- Avance

Une avance est accordée en une seule fois au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque le montant minimum de l’accord-cadre est supérieur à 50 000 €.HT.

Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant minimum de l’accord-cadre si la durée de l’accord-cadre est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5,00 % d’une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant minimum de l’accord-cadre. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant minimum, toutes taxes comprises.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une caution personnelle et solidaire ou d’une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l’avance.

Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire de l’accord-cadre, avec les particularités détaillées à l’article 135 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

# Article 5 : Modalités de règlement des comptes

## 5.1 - Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément à l’article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux . Les acomptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 1 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- le numéro du bon de commande ;

- la désignation de l’organisme débiteur

- le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

- le détail des prix unitaires ( les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours de d’exécution) ;

- le montant hors taxe des travaux exécutés ;

- le calcul (justifications à l’appui) des coefficients de révision des prix ;

- le montant, éventuel des primes ;

- le remboursement des débours incombant au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a fait l’avance, le cas échéant ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

- le montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier) ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués par l’opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

- la mention de l’assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l’article 133-6-8 du Code de la sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-entreprise).

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

## 5.2 - Approvisionnements

Sans objet.

## 5.3 - Tranches optionnelles

Sans objet.

## 5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de l’article 134 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 et indique en outre pour les sous-traitants à payer directement :

- La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;

- Le compte à créditer.

- Modalités de paiement des sous-traitants directs :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.

- Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous traitant. Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention «Autoliquidation» pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier.

- Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

- Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

- Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième paragraphe.

- Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

- En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

- Modalités de paiement direct des cotraitants :

- En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations;

- En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue à l’acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 13.5.3 du C.C.A.G.-Travaux

# Article 6 : Durée -  Délai d’exécution - Pénalités et Primes

## 6.1 - Délai d’exécution des travaux

Pour chaque chantier, les délais d’exécution des travaux sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces du marché.

## 6.2 - Prolongation du délai d’exécution

Aucune stipulation particulière.

## 6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Concernant les pénalités journalières de retard, seules les stipulations de l’article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

# Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

## 7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les documents particuliers de l’accord-cadre ou déroge aux dispositions des dites pièces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour l’exécution de l’accord-cadre doivent être conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à ces normes françaises peut être remplacée par la conformité à d’autres normes en vigueur dans d’autres états membres de l’Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence à des marques de qualité françaises (marque NF ou autre), le titulaire du marché pourra proposer au maître de l’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d’autres états membres de l’Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits «EA» ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à l’EN 45011). Le titulaire du marché devra alors apporter au maître de l’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation de l’équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manière le fait que la norme française transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit être respectée par les produits.

En complément à l’article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d’équivalence doit être présentée au maître de l’ouvrage avec tous les documents justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.

## 7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Sans objet.

# Article 8 : Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maître d’oeuvre avant tout commencement des travaux par le titulaire.

Le coût du piquetage est compris dans les prix du marché.

## 8.1 - Piquetage général

Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement, suivant le degré de précision indiqué au cahier des charges, dans les conditions de l’article 27.2.3 du C.C.A.G.-Travaux.

## 8.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Sans objet.

# Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

## 9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il n’est pas fixé de période de préparation. Le titulaire devra dresser un programme d’exécution accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu à l’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux et le soumettre au visa du maître d’oeuvre 1 mois au plus tard après la notification de l’accord-cadre.

## 9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont à prévoir pour cette opération.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l’emploi des travailleurs handicapés.

## 9.3 - Plan d’assurance qualité

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

## 9.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l’exécution de l’accord-cadre pour répertorier l’ensemble des documents émis ou reçus par le maître d’œuvre.

# Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maître d’oeuvre et remis gratuitement au titulaire.

# Article 11 : Installation et organisation du chantier

Aucune stipulation particulière.

# Article 12 : Dispositions particulières à l’achèvement du chantier

## 12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément à l’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet de l’accord-cadre, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que «producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.

## 12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

## 12.3 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Aucune stipulation particulière.

## 12.4 - Documents à fournir après exécution

Sans objet.

## 12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d’un avenant.

# Article 13 : Réception des travaux

## 13.1 - Dispositions applicables à la réception

Chaque bon de commande donnera lieu à la réception des travaux effectués.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d’oeuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maître d’oeuvre aura alors à charge de provoquer les opérations de réception. Postérieurement à cette action, la procédure de réception se déroule conformément aux stipulations de l’article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

## 13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

Sans objet.

## 13.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

# Article 14 : Garanties et assurances

## 14.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

## 14.2 - Garanties particulières

Sans objet.

## 14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils sont titulaires du contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux.

# Article 15 : Résiliation de l’accord-cadre

Concernant l’accord cadre, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et 51 de l’Ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article 51-III du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, il sera résilié aux torts du titulaire.

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %.

# Article 16 : Droit et langue

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matière.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français.

# Article 17 : Clauses complémentaires

Sans objet.

# Article 18 : Dérogations aux documents généraux

Sans objet.

| Dressé par : | Lu et approuvé |
| --- | --- |
| Le : | (signature) |